## Slide 1
TEAM MINI LLM
从零实现微型 LLM
小组分工项目 · 实现细节与当前进度汇报
对照教程：LLMs-from-scratch
主项目：team-mini-llm
44/44
当前单元测试通过
P1/P2
预训练与分类生成闭环
P3
指令 SFT Small 已跑通
team-mini-llm | 01
Notes: 开场：强调这是我们自己的实现仓库，教程仓库只作为对照。

## Slide 2
PROJECT BOUNDARY
项目边界：教程是参照，交付在 team-mini-llm
LLMs-from-scratch
官方教程与章节代码：只读对照，帮助确认算法与接口，不作为主实现长期依赖。
team-mini-llm
小组主项目：源码、测试、配置、训练脚本、运行报告、OpenSpec 与验收手册都在这里维护。
llm-learning-journey
学习旅程目录暂不纳入本次进度判断，避免把笔记与交付混在一起。
仓库内的交付物
src/mini_llm
m01 到 m07 模块实现
tests/
44 个测试用例
configs/
Small / Medium / 分类 / 指令 SFT 配置
runs/
预训练、分类、SFT checkpoint
docs/
REQ、报告、Owner Checklist
openspec/
行为规格与验收口径
team-mini-llm | 02

## Slide 3
TEAM WORKBREAKDOWN
小组分工：按 LLM 构建链路拆成七段
A
P1-01 / P1-02
Tokenizer + DataLoader
BPE 编码、滑动窗口、train/val split
done
B
P1-03
Causal Attention
多头注意力、因果 mask、梯度稳定
done
C
P1-04
GPTModel
Embedding、TransformerBlock、LM head
done
D
P1-05 / P1-06 / P1-07
Training
CE loss、checkpoint、MPS、Medium 实验
done
E
P2-01 / P2-02 / P2-03
Generate + Classify
采样生成、SMS 微调、CLI 推理
done
组长
P3-01 / P3-02
Instruction SFT + Integration
Ch7 数据管线、质检、OpenSpec、汇报
wip
主线理解：不是按文件随机分工，而是按“文本 → token → batch → logits → loss → checkpoint → 下游任务”的数据流拆分。
team-mini-llm | 03

## Slide 4
SYSTEM FLOW
主数据流：从原始文本到 checkpoint，再到生成/微调
文本语料
WikiText / the-verdict / SMS / instruction JSON
BPE 分词
tiktoken GPT-2 vocab = 50257
滑动窗口
input[T] 与 target[T] 右移一位
GPTModel
tok_emb + pos_emb + N×Block + LM head
训练循环
CE loss / eval / best checkpoint
生成 m05
temperature / top-k / greedy
分类微调 m06
冻结/解冻 + 分类 head
指令 SFT m07
instruction 模板 + ignore_index
关键契约：所有主线模块都围绕张量形状 `[B, T] → [B, T, V]` 与 checkpoint 元数据保持一致。
team-mini-llm | 04

## Slide 5
PART I IMPLEMENTATION
P1 核心模块：把书上的 GPT 拆成可验收组件
m01
Tokenizer
GPT-2 BPE 封装；encode/decode 往返；词表与 config 校验。
done
m02
DataLoader
文本加载、token 缓存、滑动窗口；样本契约为 input/target `[T]`。
done
m03
Attention
多头因果自注意力；上三角 mask；输出形状 `[B,T,d]`。
done
m04
GPTModel
LayerNorm、GELU、FFN、TransformerBlock、完整 GPT logits。
done
train
Pretraining
交叉熵损失、评估、checkpoint、sample generation。
done
opt
Train Optimize
MPS、梯度裁剪、warmup+cosine、early stopping、best checkpoint。
done
实现方式：每个模块先给 API 与张量契约，再用 pytest 做 L0/L1/L2 验收，最后由训练脚本串成 L3 闭环。
team-mini-llm | 05

## Slide 6
TRAINING LOOP
训练循环：不仅能跑，还能保存、监控、恢复验证
入口
读取 JSON config，固定 seed，选择 auto/cpu/cuda/mps 设备。
数据
加载语料，切分 train/val，构造 DataLoader，支持 token 缓存。
模型
按 config 创建 GPTModel；输出 logits `[B,T,V]`。
优化
AdamW + gradient clipping + warmup/cosine scheduler。
产物
`checkpoint_latest.pt` 与 `checkpoint_best.pt`，含 config / step / loss。
MPS
Apple Silicon 加速
best
验证集最优权重
cosine
学习率退火
early
过拟合时停训
team-mini-llm | 06

## Slide 7
EXPERIMENT RESULT
GPT-2 Small × WikiText-103：预训练主实验已跑通
163M
GPT-2 Small 规模参数
54,967
训练步数
16h39m
M3 Max 训练耗时
3.3092
best val_loss
验证损失下降轨迹（关键节点）
6.24 → 5.01 → 4.15 → 3.67 → 3.31
生成样例已能输出维基风格英文；`@-@`、`= = =` 属 WikiText 数据格式痕迹。
team-mini-llm | 07

## Slide 8
PART II DOWNSTREAM
生成与分类：同一个 GPT 底座接两种下游能力
P2-01 文本生成
`generate_from_checkpoint.py` 加载预训练 checkpoint；支持 greedy、temperature、top-k。
P2-02 分类微调
`finetune_classify.py` 加分类 head，在 SMS Spam 数据集上微调。
P2-03 单条推理
`classify_sms.py --text ...` 默认读取 phase_b 权重，stdout 输出 ham / spam。
生成链路
prompt → encode → GPTModel → next token → append → decode
注意：WikiText 模型不是 Chat 助手；公平检验应用英文 prompt。
分类链路
token_ids[max_length] → logits[-1] → 2 类概率 → ham/spam
验收关注 Recall_spam 与 FN：漏判垃圾短信比误报更敏感。
team-mini-llm | 08

## Slide 9
PART III INSTRUCTION SFT
指令微调：把连续文本模型接到 Ch7 作业纸格式
数据格式
书本 instruction-data.json：instruction / input / output。
format_input
拼成 `Below is an instruction... ### Response:` 风格模板。
collate
pad 到同长；target 右移；pad 位置设 `-100` 跳过 loss。
SFT 训练
全量 LM 头交叉熵；写出 `instruction_meta` 与 checkpoint。
当前状态：Small 轨道已跑通；Medium 轨道配置已备，但正式质量依赖 P1-07 Medium checkpoint。
24×3
冒烟数据划分
4.09
SFT smoke best val_loss
full val
P3-02 已加评估口径
team-mini-llm | 09

## Slide 10
QUALITY GATES
验收体系：不是口头完成，而是 Harness + 报告 + checkpoint
L0
纯函数 / 单模块
pytest tests/test_*.py
形状一致、数值有限
L1/L2
模块链路
loader → model → loss / eval
可前向、可复评
L3
端到端实验
train.py / finetune_*.py
checkpoint 落盘、loss 有记录
OpenSpec
行为规格
pretraining / generation / classify / sft
需求与验收口径同步
44/44
本次检查全量测试通过
M1
预训练闭环通过
M2
checkpoint 生成链路通过
P3-02
质检仍在收尾
team-mini-llm | 10

## Slide 11
WHERE WE ARE
当前结论：基础闭环完成，下一步是质量闭环和汇报收口
已完成
P1/P2 主线实现、测试、预训练 Small、生成、分类微调、SFT Small 冒烟。
进行中
P1-07 Medium + WikiText-103；P3-02 指令 SFT 质检、对照生成、文档收尾。
建议下一步
确认是否继续 Medium 作为正式底座；补 OWNER_CHECKLIST；把未提交改动整理成一次提交。
一句话：我们已经把“从零实现 LLM”的工程链路做出来了；剩下不是补基础功能，而是把实验质量、Medium 底座和汇报证据打磨干净。
team-mini-llm | 11

## Slide 12
APPENDIX
答辩时可以直接指向的项目证据
SPEC.md
总览看板：每个 REQ 的代码、测试、阻塞项
HARNESS.md
验收命令与通过判据
docs/RUN_REPORT_gpt2_small_wikitext103.md
Small 预训练运行报告与 val_loss 曲线
docs/RUN_REPORT_instruction_sft_small.md
指令 SFT 冒烟报告
docs/OWNER_CHECKLIST.md
负责人手动验收手册
openspec/specs/
行为规格：pretraining / generation / classify-sms / instruction-sft
补充建议：展示时先跑 `uv run pytest -q` 的结果，再展示 checkpoint 与两份运行报告，比单纯讲代码更有说服力。
team-mini-llm | 12